项目章程

* **项目名称**

影行的翅膀

* **项目经理**

胡晓蓉

* **项目背景**

1.旅游业是世界经济中持续高速稳定增长的重要战略性、支柱性、综合性产业，随着经济全球化和世界经济一体化的深入发展， 旅游业更是进入了快速发展的黄金时代。如今，千篇一律，漫无目的的旅游已是索然无味。

a) 跟团体旅游，自由时间少，参观游玩时间收到限制，甚至出现强制购物等情况，拉低旅游体验，不能够玩的尽兴；

b) 自由行，虽随心所欲，自由安排，但时常目标不够不够明确，缺乏针对性，总会开开心心的去，回来后觉得没有玩 好，还疲惫不堪。

2.随着消费水平的提高，电影及影视剧已成为广大人民群众精神文化的重要组成部分。

影视爱好者在观影后时常被影片中的场景所吸引或者希望  身临其境的去感受影片中角色的内心世界，但此时缺少针对影  片取景地的信息。

* **项目目标**

建设并运营一个连接影视与旅游的文化平台，为现代人群提供一个可以充分享受电影和旅游的媒介，使二者有机结合，更好的享受生活的乐趣。

* **项目范围**
  1. 商家支持：饭店订餐，宾馆入住，网上购买旅游景点的票；
  2. 跟着电影去旅游：搜索电影，查看景点，景点导航，发表旅行动态、日志；
  3. 公共功能：广告推送；
  4. 管理员功能：商家审核、广告管理、定期更新电影、更新周边、活动安排、分析数据；
* **进度**
  1. 2020．2月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  2. 2020．2月下旬：产品的需求细化、产品设计细化；
  3. 2020．3月上旬：组建网站建设团队，进入建设期；
* **交付成果** 
  1. 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  2. 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  3. 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**